ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA-FCECON.

ASSUNTO: EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº. 22/2013

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO FIRMADO EM 13 DE JUNHO DE 2014 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA CONTRATADO: ELETRON ENGENHARIA LTDA OBJETO: PRORROGAR PARA MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS O CONTRATO PRIMITIVO Nº. 22/13, REFERENTE AO SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DA CASAMATA PARA ACELERADOR LINEAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 782/2014-FCECON. MANAUS, 13 DE JUNHO DE 2014 EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE DIRETOR PRESIDENTE